การบริหารความเสี่ยง

ภาระงาน / กิจกรรม                              การพัสดุ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.)

หน่วยงาน                                            งานพัสดุ   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

MCT-ERM 1

ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ..........................

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)

KEY  PROCESS

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

MCT-ERM 2

ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ..........................

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)

Objective Map

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

MCT-ERM 3

ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ..........................

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)

Risk Map

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

แบบสรุปข้อมูล MCT- ERM 1-3

| หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ.......................... วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง |
| 1.กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ | เพื่อประมาณการราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | 1.1 ราคาวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มสูงขึ้น | 1.1.1 ราคาวัสดุในตลาดมีการปรับราคา 1.1.2 รัฐบาลปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างรายวัน | การดำเนินงาน |
| 2.จัดทำรายงานขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ | เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ | 2.1 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการได้ | 2.1.1 ผู้มีคุณสมบัติไม่ยินยอมเป็นกรรมการ | การดำเนินงาน |
| 3.จัดทำเอกสารสอบราคา | เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่สนใจยื่นซองสอบราคา | 3.1 เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน | 3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจระบบงาน | การดำเนินงาน |

แบบสรุปข้อมูล MCT- ERM 1-3

| หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ.......................... วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง |
| 4. การประกาศเผยแพร่การสอบราคาผ่านระบบ e-gp | เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจทราบอย่างเปิดเผย | 4.1 ผู้สนใจเข้าใช้ระบบ e-gp ไม่ได้ | 4.1.1 ระบบล่ม | สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก |
| 5. การรับและเปิดซอง | เพื่อให้ผู้สนใจมายื่นเอกสารสอบราคาตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.1 ไม่มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสารสอบราคา | 5.1.1 สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษาบ่อย ๆ | สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก |
| 6. พิจารณาผลการสอบราคา | เพื่อให้คณะกรรมการฯตรวจความถูกต้องและสรุปคัดเลือกรายที่มีความเหมาะสมมากที่สุด | 6.1 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา | 6.1.1 รายละเอียดรูปแบบรายการสูงเกินไป | การดำเนินงาน |

แบบสรุปข้อมูล MCT- ERM 1-3

| หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ.......................... วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง |
| 7. แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา | เพื่อให้ผู้ยื่นซองทราบผลการสอบราคา | 7.1 มีผู้คัดค้านผลการสอบราคา | 7.1.1 การกำหนดสเปคไม่เป็นกลาง | กฎระเบียบ |
| 8. การขออนุมัติให้จัดจ้าง | เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคาได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง | 8.1 ผู้มีอำนาจอนุมัติติดราชการ | 8.1.1มีราชการด่วน | การดำเนินงาน |
| 9. การทำสัญญาจ้าง | เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคายืนยันการรับจ้าง | 9.1 ผู้ชนะการสอบราคาไม่เข้ามาทำสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา | 9.1.1.สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษา | เหตุการณ์ภายนอก |

แบบสรุปข้อมูล MCT- ERM 1-3

| หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ.......................... วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน) | ความเสี่ยง (ของแต่ละวัตถุประสงค์) | ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเสี่ยง) | ประเภทของ ความเสี่ยง |
| 10. การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง | เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 10.1 การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด | 10.1.1 สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษาไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ | เหตุการณ์ภายนอก |
| 11. งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และ ระบบ GFMIS มอบงานการเงินดำเนินการ เบิกจ่าย | เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระบบ GFIMS | 11.1 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบ ERP และระบบ GFIMS ได้เนื่องจากระบบของกรมบัญชีกลางมีปัญหา | 11.1.1 ระบบล่ม | การดำเนินงาน |
| 12. งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและออกเลขครุภัณฑ์ | เพื่อควบคุมทรัพย์สินตามบัญชี | 12.1 ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน | 12.1.1 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ | บุคลากร |

MCT-ERM 4

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง |
| 4 | สูง | มีโอกาสในการเกิดบ่อย |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้งค่อนข้างบ่อย |
| 2 | น้อย | อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดในการเกิดน้อยมาก |

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| 5 | รุนแรงที่สุด | เบิกจ่ายไม่ได้ ส่งคืนงบประมาณที่ได้รับ |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง | เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามแผนปฏิบัติราชล่าช้ากว่ากำหนดเกิน 4 สัปดาห์ |
| 3 | ปานกลาง | เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามแผนปฏิบัติราชล่าช้ากว่ากำหนด 2-3 สัปดาห์ |
| 2 | น้อย | เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามแผนปฏิบัติราชล่าช้ากว่ากำหนด 1 สัปดาห์ |
| 1 | น้อยมาก | เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามแผนปฏิบัติราชการ |

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

MCT-ERM 5

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk)

|  | 7.1.1 9.1.1 11.1.1 |  | 10.1.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.1 | 4.1.1 5.1.1 |  |  |
|  | 1.1.1, 1.1.2, 3.1.1 ,8.1.1 12.1.1 |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |

1                               2                            3                            4                             5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

วันที่ประเมิน  30  กันยายน  2557

แบบ MCT – ERM 6

| การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม .........การพัสดุ.................. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน (1) | วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2) | ความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง (4) | ประเภทของความเสี่ยง (5) | การประเมินความเสี่ยง |
|  |  |  |  |  | โอกาส (6) | ผล กระทบ (7) | ระดับ ความเสี่ยง (8) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (9) |
| 1.กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ | เพื่อประมาณการราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | 1.1 ราคาวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มสูงขึ้น | 1.1.1 ราคาวัสดุในตลาดมีการปรับราคา 1.1.2 รัฐบาลปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างรายวัน | การดำเนินงาน | 2 2 | 2 2 | ปานกลาง ปานกลาง | 8 9 |
| 2.จัดทำรายงานขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ | เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ | 2.1 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการได้ | 2.1.1 ผู้มีคุณสมบัติไม่ยินยอมเป็นกรรมการ | การดำเนินงาน | 1 | 1 | ต่ำ | 13 |
| 3.จัดทำเอกสารสอบราคา | เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่สนใจยื่นซองสอบรา | 3.1 เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน | 3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจระบบงาน | การดำเนินงาน | 2 | 2 | ปานกลาง | 10 |

แบบ MCT – ERM 6

| การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม .........การพัสดุ........... วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน (1) | วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2) | ความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง (4) | ประเภทของความเสี่ยง (5) | การประเมินความเสี่ยง |
|  |  |  |  |  | โอกาส (6) | ผล กระทบ (7) | ระดับ ความเสี่ยง (8) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (9) |
| 4. การประกาศเผยแพร่การสอบราคา ผ่านระบบ e-gp | เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจทราบอย่างเปิดเผย | 4.1 ผู้สนใจเข้าใช้ระบบ e-gp ไม่ได้ | 4.1.1 ระบบล่ม | สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก | 3 | 3 | สูง | 5 |
| 5. การรับและเปิดซอง | เพื่อให้ผู้สนใจมายื่นเอกสารสอบราคาตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.1 ไม่มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสารสอบราคา | 5.1.1 สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษาบ่อย ๆ | สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก | 3 | 3 | สูง | 6 |
| 6. พิจารณาผลการสอบราคา | เพื่อให้คณะกรรมการฯตรวจความถูกต้องและสรุปคัดเลือกรายที่มีความเหมาะสมมากที่สุด | 6.1 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา | 6.1.1 รายละเอียดรูปแบบรายการสูงเกินไป | การดำเนินงาน | 2 | 3 | ปานกลาง | 7 |

แบบ MCT – ERM 6

| การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม ..........การพัสดุ.................. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน (1) | วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2) | ความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง (4) | ประเภทของความเสี่ยง (5) | การประเมินความเสี่ยง |
|  |  |  |  |  | โอกาส (6) | ผล กระทบ (7) | ระดับ ความเสี่ยง (8) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (9) |
| 7. แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา | เพื่อให้ผู้ยื่นซองทราบผลการสอบราคา | 7.1 มีผู้คัดค้านผลการสอบราคา | 7.1.1 การกำหนดสเปคไม่เป็นกลาง | กฎระเบียบ | 2 | 4 | สูง | 4 |
| 8. การขออนุมัติให้จัดจ้าง | เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคาได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง | 8.1 ผู้มีอำนาจอนุมัติติดราชการ | 8.1.1มีราชการด่วน | การดำเนินงาน | 2 | 2 | ปานกลาง | 11 |
| 9. การทำสัญญาจ้าง | เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคายืนยันการรับจ้าง | 9.1 ผู้ชนะการสอบราคาไม่เข้ามาทำสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา | 9.1.1.สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษา | เหตุการณ์ภายนอก | 2 | 4 | สูง | 2 |

แบบ MCT – ERM 6

| การประเมินความเสี่ยง หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม .........การพัสดุ............... วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน (1) | วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2) | ความเสี่ยง (3) | ปัจจัยเสี่ยง (4) | ประเภทของความเสี่ยง (5) | การประเมินความเสี่ยง |
|  |  |  |  |  | โอกาส (6) | ผล กระทบ (7) | ระดับ ความเสี่ยง (8) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (9) |
| 10. การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง | เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 10.1 การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด | 10.1.1 สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษาไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ | เหตุการณ์ภายนอก | 4 | 4 | สูงมาก | 1 |
| 11. งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และ ระบบ GFMIS มอบงานการเงินดำเนินการ เบิกจ่าย | เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระบบ GFIMS | 11.1 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบ ERP และระบบ GFIMS ได้เนื่องจากระบบของกรมบัญชีกลางมีปัญหา | 11.1.1 ระบบล่ม | การดำเนินงาน | 2 | 4 | สูง | 3 |
| 12. งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและออกเลขครุภัณฑ์ | เพื่อควบคุมทรัพย์สินตามบัญชี | 12.1 ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน | 12.1.1 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ | บุคลากร | 2 | 2 | ปานกลาง | 12 |

แบบ MCT – ERM 7

| การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : ...........การพัสดุ.............. วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | การควบคุมที่ควรจะมี (2) | การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
| ขั้นตอน : ขั้นตอนที่ 10 การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ความเสี่ยง: การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง: สถานการณ์การเมืองทำให้ปิด สถานศึกษา ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ | ปรับแผนการปฏิบัติราชการ เปิดสถานศึกษาให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามปกติ มอบหมายให้บุคลากรมากำกับดูแลในช่วงเวลาดังกล่าว | ( ( ( | ? ? ? |
| เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ |

แบบ MCT – ERM 8

| แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : การคลัง/การเงิน/บัญชี/พัสดุ วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
| ขั้นตอน : ขั้นตอนที่ 10 การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยง : การส่งมอบงาน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด | ปัจจัยเสี่ยง : สถานการณ์การ เมืองทำให้ปิดสถานศึกษาไม่ สามารถเข้ามาทำงานได้ | ปรับแผนการปฏิบัติราชการ เปิดสถานศึกษาให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ตามปกติ มอบหมายให้บุคลากรมากำกับดูแลในช่วงเวลาดังกล่าว | กันยายน 2558 งานพัสดุ |  |

9แบบ MCT – ERM 9

| แบบติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558 (รอบ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : การคลัง/การเงิน/บัญชี/พัสดุ วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) |
| --- |
| ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1) | ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2) | ปัจจัยความเสี่ยง (3) | การจัดการความเสี่ยง (4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานะดำเนินงาน (6) | วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7) |
| ขั้นตอน : ขั้นตอนที่ 10 การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยง : การส่งมอบงาน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด | ปัจจัยเสี่ยง : สถานการณ์การ เมืองทำให้ปิดสถานศึกษาไม่สามารถเข้ามา ทำงานได้ | 1.ปรับแผนการปฏิบัติราชการ 2.เปิดสถานศึกษาให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ตามปกติ 3.มอบหมายให้บุคลากรมากำกับดูแลในช่วงเวลาดังกล่าว | กันยายน 2558 งานพัสดุ |  |  |
| หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ |

# Text boxes

ขั้นตอนที่ 11

งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และระบบ GFMIS  มอบงานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย

ขั้นตอนที่ 12

งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และออกเลขครุภัณฑ์

1.เพื่อให้ผู้ยื่นซองทราบผลการสอบราคา

5

4

3

2

1

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 7

แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา

1.เพื่อให้คณะกรรมการฯตรวจความถูกต้องและสรุปคัดเลือกรายที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

1.เพื่อให้ผู้สนใจมายื่นเอกสารสอบราคาตามระยะเวลาที่กำหนด

1.เพื่อประมาณการราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 6

พิจารณาผลการสอบราคา

ขั้นตอนที่ 5

การรับและเปิดซอง

ขั้นตอนที่ 8

การขออนุมัติให้จัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 4

การประกาศเผยแพร่การสอบราคาผ่านระบบ

e-gp

ขั้นตอนที่ 9

การทำสัญญาจ้าง

ขั้นตอนที่ 10

การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง

ขั้นตอนที่ 2

จัดทำรายงานขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 3

จัดทำเอกสารสอบราคา

ขั้นตอนที่ 5

การรับและเปิดซอง

ขั้นตอนที่ 3

จัดทำเอกสารสอบราคา

ไม่มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสารสอบราคา

ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา

1.เพื่อควบคุมทรัพย์สินตามบัญชี

1.เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระบบ GFIMS

1.เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

มีผู้คัดค้านผลการสอบราคา

ขั้นตอนที่ 11

งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และระบบ GFMIS  มอบงานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้มีอำนาจอนุมัติติดราชการ

1.เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคายยืนยันการรับจ้าง

ขั้นตอนที่ 8

การขออนุมัติให้จัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 6

พิจารณาผลการสอบราคา

ขั้นตอนที่ 5

การรับและเปิดซอง

ขั้นตอนที่ 7

แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา

ผู้สนใจเข้าใช้ระบบไม่ได้

ขั้นตอนที่ 1

กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ

ขั้นตอนที่ 4

การประกาศเผยแพร่การสอบราคาผ่านระบบ

e-gp

ขั้นตอนที่ 1

กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ

ขั้นตอนที่ 4

การประกาศเผยแพร่การสอบราคา

ขั้นตอนที่ 2

จัดทำรายงานขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 6

พิจารณาผลการสอบราคา

ขั้นตอนที่ 3

จัดทำเอกสารสอบราคา

1.เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคาได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

ขั้นตอนที่ 10

การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง

ขั้นตอนที่9

การทำสัญญาจ้าง

การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 12

งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และออกเลขครุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 10

การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง

ไม่มีผู้มีคุณสมบัติสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการได้

ขั้นตอนที่ 2

จัดทำรายงานขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้เนื่องจากระบบของกรมบัญชี

กลางมีปัญหา

ขั้นตอนที่ 8

การขออนุมัติให้จัดจ้าง

ขั้นตอนที่ 11

งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และระบบ GFMIS  มอบงานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย

ราคาวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มสูงขึ้น

1.เพื่อกำหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

ขั้นตอนที่ 1

กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ

ขั้นตอนที่ 12

งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และออกเลขครุภัณฑ์

ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน

1.เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับ

ผู้ที่สนใจยื่นซองสอบราคา

1.เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจทราบอย่าง

เปิดเผย

ผู้ชนะการสอบราคาไม่เข้ามาทำสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา

ขั้นตอนที่ 9

การทำสัญญาจ้าง

เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 7

แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา